UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

EDT — Estructura de Desglose del Trabajo

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Proyecto: Gestión de Parqueos con IoT (Demo)

Pareja: Santiago Roca Martínez (Web) · Bruno Ferrufino Mercado (Móvil)

Horizonte: 8 oct 2026 → 28 nov 2026

Regla del 100 %: la EDT incluye todo el trabajo del demo y nada más.

Paquete ≤ 1 semana: si no cabe en una iteración, se divide.

1.0 Gestión de Parqueos con IoT

1 Gestión y planificación

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Plan: EDT y CPM | Ambos |
| 1.2 | Tablero Planner + Issues GitHub | Ambos |

2 Análisis y diseño

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Requisitos, casos de uso e historias de usuario | Ambos |
| 2.2 | Diseño de base de datos (SQL) | Ambos (lidera Web) |
| 2.3 | Diseño de interfaz web (mockups) | Santiago |
| 2.4 | Diseño de interfaz móvil (mockups) | Bruno |

3 Desarrollo

| Código | Paquete de trabajo | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Autenticación y roles (API + panel web) | Web / API | Santiago |
| 3.2 | Catálogo / listado de parqueos | Web | Santiago |
| 3.3 | Registro de parqueos por oferente | Web | Santiago |
| 3.4 | Reserva web de espacios | Web | Santiago |
| 3.5 | Consumo API: listado en app móvil | Móvil | Bruno |
| 3.6 | Consumo API: reserva en app móvil | Móvil | Bruno |
| 3.7 | Integración IoT (ocupación / sensores) — futuro | Web + IoT | Ambos |

4 Pruebas y documentación

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Pruebas integrales (web ↔ API ↔ móvil) | Ambos (prueba cruzada) |
| 4.2 | Manual de usuario y README | Ambos |

5 Despliegue

| Código | Paquete de trabajo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Puesta en producción / release | Ambos |

Trazabilidad demo (iteración actual)

| EDT | Issue | Historia | Rama | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 / 1.2 | #1 | Planificación EDT-PERT-Planner | santiago/docs/1-planificacion | docs |
| 2.1 / 2.2 | #2 | Diseño BD y requisitos web | santiago/docs/2-diseno | docs |
| 3.2 / 3.3 | #3 | Listado y registro de parqueos (web) | santiago/feature/3-listado-parqueos | web |

Diagrama jerárquico

1.0 Gestión de Parqueos con IoT

├── 1 Gestión

│   ├── 1.1 Plan EDT y CPM

│   └── 1.2 Tablero Planner

├── 2 Análisis y diseño

│   ├── 2.1 Requisitos e HU

│   ├── 2.2 Base de datos

│   ├── 2.3 Interfaz web

│   └── 2.4 Interfaz móvil

├── 3 Desarrollo

│   ├── 3.1 Autenticación

│   ├── 3.2 Catálogo parqueos (WEB · DEMO)

│   ├── 3.3 Registro oferente

│   ├── 3.4 Reserva web

│   ├── 3.5 Listado móvil

│   ├── 3.6 Reserva móvil

│   └── 3.7 IoT ocupación (futuro)

├── 4 Pruebas y docs

│   ├── 4.1 Pruebas

│   └── 4.2 Manual

└── 5 Despliegue

└── 5.1 Producción