UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyecto de Sistemas III

Gestión de Parqueos con IoT — Demo

Planner — Tablero Kanban del equipo

Autores: Santiago Roca Martínez · Bruno Ferrufino Mercado

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Octubre 2026

Plan: Parqueos IoT · Pareja Santiago & Bruno

Columnas (depósitos): Backlog · Iteración · En progreso · En revisión (PR) · Hecho

Etiquetas: Ruta crítica · Web · Móvil · Fase EDT · Docs

Este documento es la fuente de verdad para crear/replicar el tablero en Microsoft Planner (Teams / Microsoft 365) y conectarlo con Issues de GitHub.

Cómo nombrar cada tarea

[EDT] #<issue> Título corto

Ejemplo: [3.2] #3 Listado de parqueos web

Código EDT → conecta con el plan y el CPM

#issue → conecta con GitHub (rama, commits, PR)

Checklist → copia los criterios de aceptación del issue

Asignación

Toda tarea se asigna a ambos integrantes.

El driver del código es quien aparece en el nombre de la rama (santiago/... o bruno/...).

Tablero actual (demo)

Backlog

| Tarea | Etiquetas | IT–FT | Driver |
| --- | --- | --- | --- |
| [3.4] #4 Reserva web de espacios | Web, Fase 3 | 14–19 | Santiago |
| [3.5] #5 Listado móvil vía API | Móvil, Fase 3 | 10–16 | Bruno |
| [3.7] #6 Ocupación IoT (futuro) | Web, IoT | buffer | Ambos |

Iteración (actual · Iteración 2)

| Tarea | Etiquetas | IT–FT | Driver |
| --- | --- | --- | --- |
| [3.2] #3 Listado y registro de parqueos | Ruta crítica, Web, Fase 3 | 5–10 | Santiago |
| [3.1] #7 Autenticación Laravel | Web, Fase 3 | 5–9 | Santiago |

En progreso

| Tarea | Issue | Rama | Checklist |
| --- | --- | --- | --- |
| [3.2] #3 Listado y registro de parqueos | #3 | santiago/feature/3-listado-parqueos | Ver HU-01 / HU-02 |

En revisión (PR)

Vacío al inicio del demo — mover aquí al abrir el PR hacia develop.

Hecho

| Tarea | Evidencia |
| --- | --- |
| [1.1] #1 Plan EDT y CPM | docs/EDT.md, docs/PERT-CPM.md |
| [1.2] #1 Tablero Planner documentado | docs/PLANNER.md |
| [2.1 / 2.2] #2 Requisitos y diseño BD | docs/historias-usuario.md, docs/arquitectura.md |

Flujo Planner ↔ GitHub

Se crea el Issue en GitHub → título con verbo + etiquetas web/movil.

Se crea la tarea en Planner: [EDT] #n Título y se adjunta el enlace del issue.

git switch -c santiago/feature/n-slug → mover a En progreso.

Se abre el Pull Request hacia develop → En revisión (PR).

Merge con Closes #n + aprobación del compañero → Hecho.

Release semanal → revisar vista Gráficos con el docente.

Vista semanal (lo crítico primero)

Cada lunes priorizar en rojo:

A → B → E → F → G → J → K (ruta crítica del CPM)

Luego tareas con holgura (C, D, H, I)